СПРАВКА

Целевые программы в 2012 году

- Региональная адресная программа «Переселение граждан, проживающих на территории Воронежской области, из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства в 2011-2012 годах» в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию ЖКХ» на переселение 15 семей из аварийного жилого дома по ул. Победы, 15. Всего средств – 9847765 р.:

- федеральный бюджет – 7241062 р.

- областной бюджет – 2346033 р.

- местный бюджет – 260670 р.

По состоянию на 18.07.2012 года перечислено денежных средств в сумме 8328335,64 руб., в том числе:

- федеральный бюджет – 6123825,20 р.

- областной бюджет – 1984059,40 р.

- местный бюджет – 220451,04 р.

- Региональная адресная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципальных образований Воронежской области в 2012 году» в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию ЖКХ». В программу вошли 10 многоквартирных дома. Всего средств – 6236052 р.:

- федеральный бюджет – 4356100 р.

- областной бюджет – 1411334 р.

- местный бюджет – 156815 р.

- средства собственников – 311803 р.

По состоянию на 18.07.2012 года перечислены денежные средства, предусмотренные программой, на счет управляющей компании в сумме 9944989 р.:

- федеральный бюджет – 6946923 р.

- областной бюджет – 2250735 р.

- местный бюджет – 250085 р.

- средства собственников – 491389 р.

Управляющая компания по состоянию на 18.07.2012 года освоила денежные средства, предусмотренные программой, в сумме 2894492,62 руб.

- Ведомственная целевая программа «Благоустройство дворовых территорий Воронежской области на 2012-2014 годы на 2012 год», утвержденная с приказом Управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики от 05.12.2011 № 162. Благоустройство дворов по ул. Заводская, д. 44, 48, 50 и ул. Заводская, д. 36, 38, 40. Всего средств – 1704184 р.:

- областной бюджет – 1533766 р.

- местный бюджет – 170418 р.

По состоянию на 18.07.2012 года денежные средства, предусмотренные программой, не освоены.

- Областная целевая программа «Чистая вода Воронежской области на период 2011-2017 годов» в соответствии с постановлением Правительства Воронежской области от 07.10.2010 года № 837 на строительство комплекса водонапорных сооружений г. Бутурлиновка. Всего средств – 126539,1 тыс. руб.:

- федеральный бюджет – 88078,4 тыс. руб.

- областной бюджет – 37808,4 тыс. руб.

- местный бюджет – 652,3 тыс. руб.

По состоянию на 18.07.2012 года освоено денежных средств на сумму 113367,4 тыс. руб., в том числе:

- федеральный бюджет – 82326,4 тыс. руб.

- областной бюджет – 37875,3 тыс. руб.

- местный бюджет – 652,3 тыс. руб.

- Инвестиционная программа развития социальной и инженерной инфраструктуры муниципального значения «Благоустройство центральной части г. Бутурлиновка». Программой предусмотрено:

  - ремонт автомобильной дороги по ул. Ф. Энгельса, всего денежных средств – 7785073,24 р.:

- областной бюджет – 7396073,24 р.

- местный бюджет – 389000 р.

  - благоустройство сквера пл. Воли, всего средств – 4703246,76 р.:

- областной бюджет – 4467846,76 р.

- местный бюджет – 235400 р.

По состоянию на 18.07.2012 года денежных средств, предусмотренные программой, не освоены.

- Инвестиционная программа развития социальной и инженерной инфраструктуры муниципального значения «Капитальный ремонт главной канализационной насосной станции, расположенной по адресу» ул. Фруктовая, 14, г. Бутурлиновка Воронежской области». Всего средств 2863747 р.:

- областной бюджет – 2720547 р.

- местный бюджет – 143200 р.

По состоянию на 18.07.2012 года денежные средства, предусмотренные программой, не освоены.

- Ведомственная целевая программа «Развитие градостроительной деятельности в Воронежской области на 2012-2014 годы» на 2012 год, утвержденная приказом Управления архитектуры и градостроительства Воронежской области от 01.08.2011 года № 298. Всего средств 728185 р.:

- областной бюджет – 661985 р.

- местный бюджет – 66200 р.

По состоянию на 18.07.2012 года денежных средств, предусмотренные программой, не освоены.

- Ведомственная целевая программа «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Воронежской области». Программой предусмотрен ремонт автомобильных дорог по ул. Парковая, пер. Орджоникидзе, ул. Заводская, ул. Советская, ул. Дзержинского. Всего денежных средств – 7188990 р.:

- областной бюджет – 6315290 р.

- местный бюджет – 873700 р.

По состоянию на 18.07.2012 года освоено денежных средств на сумму 873700 р.

- Ведомственная целевая программа «Развитие туризма и рекреации в Воронежской области на 2012-2013 годы» на 2012 год, утвержденная приказом Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Воронежской области от 31.08.2011 года № 113. Программой предусмотрено благоустройство пляжа пруда Мутный. Всего средств – 144066 р.:

- областной бюджет – 124066 р.

- местный бюджет – 20000 р.

По состоянию на 18.07.2012 года денежные средства, предусмотренные программой, не освоены.

Ведомственные программы в 2012 году

- Ведомственная целевая программа «Модернизация объектов и сетей инженерной инфраструктуры водоснабжения на территории Бутурлиновского городского поселения на 2011-2013 годы». Всего средств – 900000 р. Исполнено по состоянию на 01.07.2012 года – 531957,42 р.

- Ведомственная целевая программа «Модернизация объектов и сетей инженерной инфраструктуры водоотведения на территории Бутурлиновского городского поселения на 2011-2013 годы». Всего средств – 200000 р. Исполнено по состоянию на 01.07.2012 года – 95150р.

- Ведомственная целевая программа «Модернизация объектов и сетей инженерной инфраструктуры теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории Бутурлиновского городского поселения на 2011-2013 годы». Всего средств – 3250000 р. Исполнено по состоянию на 01.07.2012 года – 904969,33 р.

- Ведомственная целевая программа «Модернизация объектов и сетей инженерной инфраструктуры газоснабжения на территории Бутурлиновского городского поселения на 2011-2013 годы». Всего средств – 1660000 р. Исполнено по состоянию на 01.07.2012 года – 545480,43 р.

- Ведомственная целевая программа «Приобретение коммунальной техники». Всего средств – 400000 р. По состоянию на 18.07.2012 года денежные средства, предусмотренные программой, не израсходованы.

- Ведомственная целевая программа «Комплекс работ по содержанию и ремонту дорог общего пользования в границах территории Бутурлиновского городского поселения на 2011-2013 годы». Всего средств – 10631700 р. Израсходовано по состоянию на 01.01.2012 года – 4638223,98 р.

- Ведомственная целевая программа «Комплекс работ по озеленению и содержанию газонно-цветниковых зон на территории Бутурлиновского городского поселения на 2011-2013 годы». Всего средств – 1229000 р. Израсходовано по состоянию на 01.01.2012 года – 450115,26 р.

- Ведомственная целевая программа «Санитарная очистка от мусора дорожно-уличной сети и мест общего пользования на территории Бутурлиновского городского поселения на 2011-2013 годы». Всего средств – 4212000 р. Израсходовано по состоянию на 01.01.2012 года – 2233013,59 р.

- Ведомственная целевая программа «Развитие культурно-досуговой деятельности на территории Бутурлиновского городского поселения на 2012-2014 годы». Всего средств – 5119000 р. Израсходовано по состоянию на 01.01.2012 года – 1957406,41 р.

- Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Бутурлиновского городского поселения на 2012-2014 годы». Всего средств – 5500000 р. Израсходовано по состоянию на 01.01.2012 года – 1930350,08 р.