- Администрация

Бутурлиновского городского поселения

Бутурлиновского муниципального района

Воронежской области

Постановление

от 10.04.2023 г. № 199

г. Бутурлиновка

О внесении изменений в муниципальную программу Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды на территории Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на 2023-2030 годы», утвержденную постановлением администрации Бутурлиновского городского поселения от 10.10.2022 № 543

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, постановлением администрации Бутурлиновского городского поселения от 01.10.2013 № 477 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области», администрация Бутурлиновского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды на территории Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на 2023-2030 годы», утвержденную постановлением администрации Бутурлиновского городского поселения от 10.10.2022 № 543, следующие изменения:

1.1. приложение 3 к муниципальной программе Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды на территории Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на 2023-2030 годы» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. приложение 7 к муниципальной программе Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды на территории Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на 2023-2030 годы» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном периодическом печатном издании «Вестник муниципальных правовых актов Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Бутурлиновского городского поселения                                           А.В. Головков

Приложение 1

к постановлению администрации Бутурлиновского городского поселения

от 10.04.2023 г. № 199

«Приложение 3

к муниципальной программе Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды на территории Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на 2023-2030 годы»

План реализации муниципальной программы Бутурлиновского городского поселения

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды на территории Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на 2023-2030» годы и их значениях

| № | Наименование контрольного события программы | Ответственный исполнитель | План наступления контрольного события |
| --- | --- | --- | --- |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в Бутурлиновском городском поселении в 2023 – 2030 годах |
| 1 | Подготовка, обсуждение и согласование дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | Погребняк М.О. |  |
| 2 | Заключение соглашения по финансированию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов за счет средств областного и(или) федерального бюджетов | Васильева И.В. |  |
| 3 | Определение подрядной организации для проведения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | Сакрюкина М.В. |  |
| 4 | Приемка выполненных работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | Погребняк М.О. |  |
| Благоустройство общественных территорий в Бутурлиновском городском поселении в 2023 – 2030 годах |
| 1 | Подготовка, обсуждение и согласование дизайн-проектов благоустройства Общественных территорий | Погребняк М.О. | 2023 год |
| 2 | Заключение соглашения по финансированию мероприятий по благоустройству общественных за счет средств областного и(или) федерального бюджетов | Васильева И.В. | январь 2023 года |
| 3 | Определение подрядной организации для проведения работ по благоустройству общественных территорий | Сакрюкина М.В. | апрель 2023года |
| 4 | Приемка выполненных работ по благоустройству общественных территорий | Погребняк М.О. | октябрь-ноябрь 2023 года |

».

Приложение 2

к постановлению администрации Бутурлиновского городского поселения

от 10.04.2023 г. № 199

«Приложение 7

к муниципальной программе Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды на территории Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на 2023-2030 годы»

Адресный перечень общественных территорий Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на 2023-2030 годы» благоустройству в первоочередном порядке в 2023-2025 годах

| № п/п | Адрес | Наименование территории |
| --- | --- | --- |
| 11 | г. Бутурлиновка, в границах пл. Воли, ул. Ленина от пл. Воли до переулка 9 Января | Бутурлиновка - Воля к новой жизни. Комплексное развитие общественных пространств центральной части города и территории усадебного комплекса В.М. Кащенко |
| 2 | г. Бутурлиновка в 80 метрах на юго-запад от жилого дома № 1а по ул. Подгорная | Обустройство сквера, расположенного по ул. Подгорная |
| 3 | г. Бутурлиновка ул. Ленина уч. 252 | Обустройство территории, прилегающей к храму «Покрова Пресвятой Богородицы» |

».