# Администрация

Бутурлиновского городского поселения

Бутурлиновского муниципального района

Воронежской области

## Постановление

| от 25.03.2013 г. | № 108 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

г. Бутурлиновка

| Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Бутурлиновского городского поселения в 2013-2014 г.г.» |  |
| --- | --- |

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, в целях реализации Федерального Закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и обеспечения надлежащих жилищных условий гражданам на территории Бутурлиновского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области в 2013-2014 г.г.», согласно приложению.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы

Бутурлиновского городского поселения                                    А. М. Иванников

Приложение

к постановлению администрации

Бутурлиновского городского поселения

от 25.03.2013 г. № 108

Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области в 2013-2014 годах»

Бутурлиновка  2013-2014 г.г.

|  | Содержание | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Паспорт программы | 3-4 |
| 1 | Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа | 5 |
| 2 | Цели и задачи программы | 5 |
| 3 | Перечень программных мероприятий | 5-6 |
| 4 | Ресурсное обеспечение программы | 6 |
| 5 | Планируемые показатели выполнения программы | 6 |
| 6 | Способы переселения граждан из аварийного жилищного фонда | 6-7 |

Паспорт

муниципальной  адресной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

на территории Бутурлиновского городского поселения

в 2013-2014 г.г.»

| Наименование программы | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Бутурлиновского городского поселения в 2013-2014 г.г.» |
| --- | --- |
| Решение о разработке программы | Пункт 11 части 1 статьи 14 и статья 16 Федерального закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию ЖКХ» |
| Разработчик программы | Администрация Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области |
| Цели и задачи программы | основными целями Программы являются: - переселение граждан из аварийного жилищного фонда; - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; - формирование адресного подхода к решению проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда; - повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства. Для достижения данных целей решаются следующие основные задачи: - разработка правовых и методологических механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда; - формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда; - привлечение финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; - выработка механизмов предоставления жилых помещений переселяемым гражданам. |
| Планируемые показатели программы | - количество многоквартирных домов признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, - число граждан, зарегистрированных в жилых помещениях в аварийном многоквартирном доме, - общая площадь находящихся в собственности граждан жилых помещений в многоквартирных домах признанных аварийными, - объем финансирования муниципальной программы (всего), в том числе за счет средств: - финансовой поддержки Фонда; - долевого финансирования бюджета субъекта Российской Федерации; - долевого финансирования местного бюджета. |
| Срок реализации программы | Программа реализуется в течение 2013-2014 годов |
| Перечень программных мероприятий | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Бутурлиновского городского поселения |
| Ресурсное обеспечение программы | Общий объем финансирования для реализации программы составляет 164189,640 тыс. руб., в том числе: - средства Фонда – 74506314,31 руб. - средства областного бюджета – 80714933,12 руб. - средства местных бюджетов – 8968332,57 руб. |

- Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная адресная программа

Основной причиной высокой степени износа многоквартирного жилищного фонда является несвоевременное проведение плановых капитальных ремонтов из-за недостатка средств в местном бюджете,  значительного увеличения жилого фонда за счет  принятого ведомственного жилья с просроченными сроками ремонта, а так же тем, что за последние годы резко сокращено государственное финансирование на работы, связанные с поддержанием в нормальном состоянии жилищного фонда.  Проживание граждан в многоквартирных домах, признанных непригодными для проживания, постоянно сопряжено с небезопасностью пребывания, риском возникновения аварии (обрушения).

- Цели и задачи муниципальной адресной программы

Основной целью программы является переселение в благоустроенное жильё граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде.

Ликвидация аварийного жилищного фонда.

- Перечень программных мероприятий.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Бутурлиновском городском поселении.

В 2013-2014 годах планируется произвести переселение граждан из 16 аварийных многоквартирных дома города Бутурлиновка   (приложение 1):

| № квартиры | Адрес МКД | Количество квартир | Общая площадь МКД |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ул. 3 Интернационала, д.172 | 15 | 470,6 |
|  | ул. 9 Января, д. 5 | 4 | 156,9 |
|  | ул. Ленина, д. 9 | 14 | 468,2 |
|  | ул. Беговая, д. 3 | 6 | 186,6 |
|  | ул. Беговая, д. 4 | 6 | 182,6 |
|  | ул. Кутузова, д. 2 | 6 | 190,1 |
|  | ул. Кутузова, д. 4 | 6 | 206,2 |
|  | ул. Ленина, д. 57а | 2 | 90,0 |
|  | ул. Фурманова, д. 28 | 12 | 436,8 |
|  | ул. Фурманова, д. 30 | 9 | 388,0 |
|  | ул. Фурманова, д. 32 | 11 | 368,6 |
|  | ул. Фурманова, д. 34 | 12 | 425,8 |
|  | ул. Коммунистическая, д. 15 | 5 | 179,6 |
|  | ул. Заводская, д. 16 | 12 | 464,7 |
|  | ул. Матросова, д. 88 | 23 | 785,9 |
|  | ул. Заводская, д. 24 | 24 | 574,6 |
|  | ИТОГО: | 167 | 5575,2 |

- Ресурсное обеспечение муниципальной адресной программы

Общий объем финансирования для реализации программы составляет 164189,640 тыс. руб., в том числе:

- средства Фонда – 74506314,31 руб.

- средства областного бюджета – 80714933,12 руб.

- средства местных  бюджетов – 8968332,57 руб.

- Планируемые показатели выполнения программы

Такими показателями являются (приложение 3):

- Число переселенных жителей в результате выполнения региональной программы по переселению граждан.

- Количество признанных аварийными многоквартирных домов, жители которых  переселены в рамках выполнения региональной программы по переселению граждан.

- Общее число освобожденных помещений (в сумме по найму, выкупу и мене в единицах и квадратных метрах)  отдельно по жилым и нежилым помещениям в рамках реализации региональной программы по переселению граждан.

- Средняя стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда на один квадратный метр освобождаемого помещения в аварийном многоквартирном доме.

- Способы  переселения граждан из аварийного жилищного фонда

Гражданам, выселяемым из жилых помещений в аварийном многоквартирном доме, занимаемых по договорам социального найма, в соответствии со статьями 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации представляются жилые помещения, благоустроенные применительно к условиям населенного пункта, в котором расположен аварийный многоквартирный дом, равнозначные по общей площади, ранее занимаемым жилым помещением, отвечающие установленным жилищным законодательством требованиям, находящиеся в черте населенного пункта, в котором расположен аварийный многоквартирный дом.

Гражданам, выселяемым из жилых помещений в аварийном многоквартирном доме, принадлежащих им на праве собственности, предоставляются жилые помещения по договору мены.

| Приложение 1 |
| --- |
| к муниципальной адресной программе Бутурлиновского городского поселения |
| "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |
| на территории Бутурлиновского городского поселения в 2013-2014 годах" |
| Перечень аварийных многоквартирных домов |
| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса или реконструкции МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан | Дополнительные источники финансирования |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | всего: | в том числе: |  |
|  |  | Номер | Дата |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  |
|  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Итого по МО: |  |  |  |  | 328 | 328 | 5637,9 | 167 | 70 | 97 | 5575,2 | 2420,9 | 3154,3 | 164 189 640 | 74 016 690 | 81 155 655 | 9 017 295 | 26 848 681,50 |
| 1 | г. Бутурлиновка, ул. 3 Интернационала, д. 172 | Акт № 12-09 МВК | 30.04.2009 | IV.2014 | IV.2014 | 35 | 35 | 496,8 | 15 | 13 | 2 | 470,6 | 410,5 | 60,1 | 13 859 170 | 6 247 714 | 6 850 311 | 761 145 | 1 008 662,50 |
| 2 | г. Бутурлиновка, ул. 9 Января, д. 5 | Акт № 11-09 МВК | 30.04.2009 | IV.2014 | IV.2014 | 13 | 13 | 156,9 | 4 | 3 | 1 | 156,9 | 122,1 | 34,8 | 4 620 705 | 2 083 014 | 2 283 922 | 253 769 | 651 434,00 |
| 3 | г. Бутурлиновка, ул. Ленина, д. 9 | Акт № 13-09 МВК | 30.04.2009 | IV.2014 | IV.2014 | 21 | 21 | 468,2 | 14 | 12 | 2 | 468,2 | 410,7 | 57,5 | 13 788 490 | 6 215 851 | 6 815 375 | 757 264 | 3 124 645,00 |
| 4 | г. Бутурлиновка, ул. Беговая, д. 3 | Акт № 21-11 МВК | 28.08.2011 | IV.2014 | IV.2014 | 8 | 8 | 186,6 | 6 | 3 | 3 | 186,6 | 93,3 | 93,3 | 5 495 370 | 2 477 313 | 2 716 251 | 301 806 | 2 297 100,00 |
| 5 | г. Бутурлиновка, ул. Беговая, д. 4 | Акт № 22-11 МВК | 28.08.2011 | IV.2014 | IV.2014 | 8 | 8 | 182,6 | 6 | 5 | 1 | 182,6 | 152,1 | 30,5 | 5 377 570 | 2 424 209 | 2 658 025 | 295 336 | 2 414 900,00 |
| 6 | г. Бутурлиновка, ул. Кутузова, д. 2 | Акт № 15-11 МВК | 28.08.2011 | IV.2014 | IV.2014 | 6 | 6 | 190,1 | 6 | 5 | 1 | 190,1 | 158,3 | 31,8 | 5 598 445 | 2 523 779 | 2 767 199 | 307 467 | 376 960,00 |
| 7 | г. Бутурлиновка, ул. Кутузова, д. 4 | Акт 11-11 МВК | 28.08.2011 | IV.2014 | IV.2014 | 6 | 6 | 206,2 | 6 | 6 | 0 | 206,2 | 206,2 | 0 | 6 072 590 | 2 737 524 | 3 001 560 | 333 506 | 20 615,00 |
| 8 | г. Бутурлиновка, ул. Ленина, д. 57а | Акт № 61-09 МВК | 12.08.2009 | IV.2014 | IV.2014 | 5 | 5 | 126,5 | 2 | 0 | 2 | 90 | 0 | 90 | 2 650 500 | 1 194 845 | 1 310 089 | 145 566 | 300 390,00 |
| 9 | г. Бутурлиновка, ул. Фурманова, д. 28 | Акт № 20-11 МВК | 28.08.2011 | IV.2014 | IV.2014 | 24 | 24 | 436,8 | 12 | 1 | 11 | 436,8 | 66 | 370,8 | 12 863 760 | 5 798 983 | 6 358 299 | 706 478 | 100 130,00 |
| 10 | г. Бутурлиновка, ул. Фурманова, д. 30 | Акт № 19-11 МВК | 28.08.2011 | IV.2014 | IV.2014 | 24 | 24 | 388 | 9 | 1 | 8 | 388 | 26,4 | 361,6 | 11 426 600 | 5 151 111 | 5 647 940 | 627 549 | 126 635,00 |
| 11 | г. Бутурлиновка, ул. Фурманова, д. 32 | Акт № 18-11 МВК | 28.08.2011 | IV.2014 | IV.2014 | 25 | 25 | 368,6 | 11 | 1 | 10 | 368,6 | 46,9 | 321,7 | 10 855 270 | 4 893 556 | 5 365 543 | 596 171 | 1 048 420,00 |
| 12 | г. Бутурлиновка, ул. Фурманова, д. 34 | Акт № 17-11 МВК | 28.08.2011 | IV.2014 | IV.2014 | 23 | 23 | 425,8 | 12 | 0 | 12 | 425,8 | 0 | 425,8 | 12 539 810 | 5 652 946 | 6 198 177 | 688 687 | 521 265,00 |
| 13 | г. Бутурлиновка, ул. Коммунистическая, д. 15 | Акт № 26-11 МВК | 06.12.2011 | IV.2014 | IV.2014 | 8 | 8 | 179,6 | 5 | 4 | 1 | 179,6 | 144,7 | 34,9 | 5 289 220 | 2 384 380 | 2 614 356 | 290 484 | 91 295,00 |
| 14 | г. Бутурлиновка, ул. Заводская, д. 16 | Акт № 27-11 МВК | 06.12.2011 | IV.2014 | IV.2014 | 23 | 23 | 464,7 | 12 | 12 | 0 | 464,7 | 464,7 | 0 | 13 685 415 | 6 169 385 | 6 764 427 | 751 603 | 2 182 245,00 |
| 15 | г. Бутурлиновка, ул. Матросова, д. 88 | Акт № 28-11 МВК | 06.12.2011 | IV.2014 | IV.2014 | 53 | 53 | 785,9 | 23 | 2 | 21 | 785,9 | 71,8 | 714,1 | 23 144 755 | 10 433 656 | 11 439 990 | 1 271 109 | 5 783 980,00 |
| 16 | г. Бутурлиновка, ул. Заводская, д. 24 | Акт № 29-11 МВК | 06.12.2011 | IV.2014 | IV.2014 | 46 | 46 | 574,6 | 24 | 2 | 22 | 574,6 | 47,2 | 527,4 | 16 921 970 | 7 628 424 | 8 364 191 | 929 355 | 6 800 005,00 |

| Приложение 2 |
| --- |
| к муниципальной адресной программе Бутурлиновского городского поселения |
| "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |
| на территории Бутурлиновского городского поселения в 2013-2014 годах" |
| Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения |
| № п/п | Адрес МКД | Расселяемая площадь | строительство МКД | приобретение жилых помещений у застройщиков | приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком | выкуп жилых помещений у собственников | Стоимость всего | дополнительные источники финансирования | Нормативная стоимость 1 кв.м | ¾ от нормативной стоимости 1 кв.м |
|  |  | всего | в т.ч. | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. м | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. м | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. м | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. м |  |  |  |  |
|  |  |  | частная собственность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | кв.м | руб. | руб. | кв.м | руб. | руб. | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Итого по субъекту: | 5565,2 | 2420,9 | 0 | 0 |  | 5575,2 | 164 189 640 |  |  |  |  |  |  |  | 164 189 640 | 26 848 681,50 |  |  |
| Итого по МО: | 5565,2 | 2420,9 | 0 | 0 |  | 5575,2 | 164 189 640 |  |  |  |  |  |  |  | 164 189 640 | 26 848 681,50 |  |  |
| 1 | г. Бутурлиновка, ул. 3 Интернационала, д. 172 | 470,6 | 410,5 |  |  |  | 470,6 | 13 859 170 | 29 450,00 |  |  |  |  |  |  | 13 859 170 | 1 008 662,50 | 29 450,00 |  |
| 2 | г. Бутурлиновка, ул. 9 Января, д. 5 | 156,9 | 122,1 |  |  |  | 156,9 | 4 620 705 | 29 450,00 |  |  |  |  |  |  | 4 620 705 | 651 434,00 | 29 450,00 |  |
| 3 | г. Бутурлиновка, ул. Ленина, д. 9 | 468,2 | 410,7 |  |  |  | 468,2 | 13 788 490 | 29 450,00 |  |  |  |  |  |  | 13 788 490 | 3 124 645,00 | 29 450,00 |  |
| 4 | г. Бутурлиновка, ул. Беговая, д. 3 | 186,6 | 93,3 |  |  |  | 186,6 | 5 495 370 | 29 450,00 |  |  |  |  |  |  | 5 495 370 | 2 297 100,00 | 29 450,00 |  |
| 5 | г. Бутурлиновка, ул. Беговая, д. 4 | 182,6 | 152,1 |  |  |  | 182,6 | 5 377 570 | 29 450,00 |  |  |  |  |  |  | 5 377 570 | 2 414 900,00 | 29 450,00 |  |
| 6 | г. Бутурлиновка, ул. Кутузова, д. 2 | 190,1 | 158,3 |  |  |  | 190,1 | 5 598 445 | 29 450,00 |  |  |  |  |  |  | 5 598 445 | 376 960,00 | 29 450,00 |  |
| 7 | г. Бутурлиновка, ул. Кутузова, д. 4 | 206,2 | 206,2 |  |  |  | 206,2 | 6 072 590 | 29 450,00 |  |  |  |  |  |  | 6 072 590 | 20 615,00 | 29 450,00 |  |
| 8 | г. Бутурлиновка, ул. Ленина, д. 57а | 90 | 0 |  |  |  | 90 | 2 650 500 | 29 450,00 |  |  |  |  |  |  | 2 650 500 | 300 390,00 | 29 450,00 |  |
| 9 | г. Бутурлиновка, ул. Фурманова, д. 28 | 426,8 | 66 |  |  |  | 436,8 | 12 863 760 | 29 450,00 |  |  |  |  |  |  | 12 863 760 | 100 130,00 | 29 450,00 |  |
| 10 | г. Бутурлиновка, ул. Фурманова, д. 30 | 388 | 26,4 |  |  |  | 388 | 11 426 600 | 29 450,00 |  |  |  |  |  |  | 11 426 600 | 126 635,00 | 29 450,00 |  |
| 11 | г. Бутурлиновка, ул. Фурманова, д. 32 | 368,6 | 46,9 |  |  |  | 368,6 | 10 855 270 | 29 450,00 |  |  |  |  |  |  | 10 855 270 | 1 048 420,00 | 29 450,00 |  |
| 12 | г. Бутурлиновка, ул. Фурманова, д. 34 | 425,8 | 0 |  |  |  | 425,8 | 12 539 810 | 29 450,00 |  |  |  |  |  |  | 12 539 810 | 521 265,00 | 29 450,00 |  |
| 13 | г. Бутурлиновка, ул. Коммунистическая, д. 15 | 179,6 | 144,7 |  |  |  | 179,6 | 5 289 220 | 29 450,00 |  |  |  |  |  |  | 5 289 220 | 91 295,00 | 29 450,00 |  |
| 14 | г. Бутурлиновка, ул. Заводская, д. 16 | 464,7 | 464,7 |  |  |  | 464,7 | 13 685 415 | 29 450,00 |  |  |  |  |  |  | 13 685 415 | 2 182 245,00 | 29 450,00 |  |
| 15 | г. Бутурлиновка, ул. Матросова, д. 88 | 785,9 | 71,8 |  |  |  | 785,9 | 23 144 755 | 29 450,00 |  |  |  |  |  |  | 23 144 755 | 5 783 980,00 | 29 450,00 |  |
| 16 | г. Бутурлиновка, ул. Заводская, д. 24 | 574,6 | 47,2 |  |  |  | 574,6 | 16 921 970 | 29 450,00 |  |  |  |  |  |  | 16 921 970 | 6 800 005,00 | 29 450,00 |  |

| Приложение 3 |
| --- |
| к муниципальной адресной программе Бутурлиновского городского поселения |
| "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |
| на территории Бутурлиновского городского поселения в 2013-2014 годах" |
| Планируемые показатели выполнения адресной программы |
| по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
| № п/п | Наименование МО | Расселенная площадь | Количество расселенных помещений | Количество переселенных жителей |
|  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | Всего | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г . | Всего | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | Всего |
|  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | ед. | ед. | ед. | ед. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Итого по программе: | Х | Х | Х | 5575,2 | Х | Х | Х | 167 | Х | Х | Х | 328 |
| 1 | Бутурлиновское городское поселение | 0 | 5575,2 | 0 | 5575,2 | 0 | 167 | 0 | 167 | 0 | 328 | 0 | 328 |